KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI

u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu:

USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA NOVI KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Evidencijski broj nabave: VV-22/42

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osijek, travanj 2022. godine

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI	7

1.1. Podaci o Naručitelju	7

1.2. Služba zadužena za kontakt	7

1.3. Evidencijski broj nabave	7

1.4. Sukob interesa	7

1.5. Vrsta postupka javne nabave	8

1.6. Procijenjena vrijednost nabave	8

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi	8

1.8.  Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave	8

1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe	8

1.10. Opcije i moguća obnavljanja ugovora	8

1.11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima	8

2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA	8

2.1. Opis predmeta nabave	8

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.	10

2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa	10

2.4. Količina predmeta nabave	10

2.5. Tehničke specifikacije	10

2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)	10

2.7. Troškovnik	10

2.8. Mjesto izvršenja ugovora	11

2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora	11

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	11

3.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno članku 251. ZJN 2016	12

3.1.1. Osuđivanost za kaznena djela	12

3.1.2. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno članku 252. ZJN 2016	13

3.3. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje	14

3.4. Odredbe o samokorigiranju	15

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)	15

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	16

4.2. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine	16

4.2.1. Ukupan godišnji promet	16

4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine	17

4.3.1. Popis glavnih usluga	17

4.3.2. Stručna sposobnost	18

4.3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata	20

4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj	21

4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta	21

5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT – ESPD)	22

5.1. Upute za popunjavanje ESPD obrasca	22

6. PODACI O PONUDI	23

6.1. Sadržaj i način izrade ponude	23

6.1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima	24

6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička	24

6.2. Način dostave ponude	24

6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije	24

6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude	25

6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda	25

6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička	26

6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje	27

6.4. Način određivanja cijene i valuta ponude	27

6.5. Valuta ponude	27

6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija	27

6.6.1.  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti	28

a)	Cijena ponude bez PDV-a	28

b)	Specifično iskustvo ključnih stručnjaka	28

6.7. Jezik i pismo ponude	33

6.8. Rok valjanosti ponude	33

7.  OSTALE ODREDBE	34

7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi	34

7.2. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)	34

7.3. Odredbe koje odnose na podugovaratelje	35

7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva	36

7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude	36

7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	37

7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	38

7.5.1. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda	38

7.6. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.	39

7.7. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima te posebni uvjeti za izvršenje ugovora	39

7.7.1. Ključni i ostali stručnjaci	40

7.7.2. Dodatni zahtjevi Naručitelja	42

7.7.3. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora	44

7. 8. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)	46

7.9. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje de biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje de se pružati za vrijeme trajanja ugovora	46

7.10. Rok za donošenje odluke o odabiru	46

7.11. Rok, način i uvjeti plaćanja	47

7.12. Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi	48

7.12.1. Izmjene ugovora u tijeku njegovog trajanja i raskid ugovora	48

7.13. Tajnost podataka u ponudi	49

7.14. Uputa o pravnom lijeku	49

7.15. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi	50

7.16. Završne odredbe	50

7.17. Popis priloga	50

PRILOG 1. Projektni zadatak	52

PRILOG 2. Troškovnik	52

PRILOG 3. Obrazac Izjave o nekažnjavanju	52

PRILOG 4. Obrasci za prikaz kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude	54

PRILOG 5.1. Izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta	54

PRILOG 5.2. Popis glavnih usluga	55

PRILOG 6. eESPD obrazac	55

PRILOG 7. Upute za korisnike sredstava: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020.	55

PRILOG 8. Pravila o financijskim korekcijama	56

PRILOG 9. Prijedlog Ugovora	56

PRILOG 10. Studija izvedivosti / isplativosti i analiza troškova i koristi projekta izgradnje novog KBC-a Osijek	56

UPUTE GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- Ova Dokumentacija o nabavi izrađena je sukladno članku 3. stavku 3., i članku 200. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) i članku 2. i 3. Pravilnika o izmijeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (''Narodne novine'', broj 65/2017, 75/2020. – dalje u tekstu: Pravilnik o dokumentaciji o nabavi) te čini podlogu za izradu ponude u ovom postupku javne nabave.

- U skladu s člankom 4. stavak 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt obvezan je tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

- Ponuditelj predajom svoje ponude u potpunosti i bez ograničenja prihvaća sve uvjete i zahtjeve iz ove Dokumentacije o nabavi i njenih priloga.

- Od gospodarskih subjekata se očekuje da pažljivo pročitaju i da se pridržavaju svih uputa sadržanih u ovoj Dokumentaciji o nabavi te da s odgovarajućom pažnjom uvaže sve informacije koje imaju utjecaj na formiranje cijene ponude, rok i uvjete.

- Ponuditelji se pri izradi svojih ponuda u svemu trebaju pridržavati sadržaja i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi, uvjeta iz ZJN 2016, Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te svih  primjenjivih zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju područje predmeta nabave.

# 1. OPĆI PODACI

## 1.1. Podaci o Naručitelju

Naziv: 	Klinički bolnički centar Osijek

Sjedište: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

OIB: 89819375646

Tel.: 031/511-511

Faks: 031/512-222

Internetska adresa: http://www.kbco.hr/

Adresa e-pošte: ravnateljstvo@kbco.hr

IBAN: HR1210010051863000160

Odgovorna osoba Naručitelja: ravnatelj doc. dr. sc. Željko Zubčić, dr. med.

Naručitelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost.

U smislu ZJN 2016, Naručitelj je javni naručitelj

## 1.2. Služba zadužena za kontakt

Za pripremu i provedbu postupka javne nabave zadužena je Služba za poslove nabave KBC-a Osijek.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH).

Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, Naručitelju dostavljaju putem EOJN RH.

Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i Naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda (sukladno članku 202. ZJN 2016). Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi Naručitelju dostavljaju isključivo putem EOJN RH. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (https://eojn.nn.hr/Oglasnik), bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

## 1.3. Evidencijski broj nabave

VV-22/42.

## 1.4. Sukob interesa

Temeljem čl. 75-81 ZJN 2016, za Naručitelja postoji sukob interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- MIPES CONSULTING, obrt za usluge, Županijska 11, 31000 Osijek

- MIPES d.o.o, F. Šepera 14, 31431 Čepin

- Dom zdravlja Osijek, Park kralja Krešimira IV. 6, 31000 Osijek

- CESTING d.o.o., Vinkovačka cesta 63a, 31000 Osijek

- Poliklinika Sveti Ante d.o.o., Zrinjevac 4, 31000 Osijek

- Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek

- ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

## 1.5. Vrsta postupka javne nabave

Klinički bolnički centar Osijek provodi otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

## 1.6. Procijenjena vrijednost nabave

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 22.000.000,00 HRK bez PDV-a.

## 1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Po provedenom otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti Naručitelj će sklopiti ugovor o pružanju usluge s odabranim ponuditeljem.

## 1.8.  Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave

Dinamički sustav nabave se neće provoditi.

## 1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe

Elektronička dražba se ne provodi.

## 1.10. Opcije i moguća obnavljanja ugovora

Nije primjenjivo.

## 1.11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 i članku 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Naručitelj je prijedlog Dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude,  troškovnik i ostalu tehničku dokumentaciju potrebnu za izradu ponude), dana 28. ožujka 2022. godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 04. travnja 2022. godine, javnom objavom na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na internetskim stranicama Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja Naručitelj nije pozvao na sastanak zainteresirane gospodarske subjekte. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je 06.04.2022.  godine na internetskoj stranici EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na internetskim stranicama Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/.

Dodatno, Naručitelj je po ažuriranju uvjeta i zahtjeva, prijedlog Dokumentacije o nabavi dana XX. travnja 2022. godine na isti način kao i prethodno stavio na dodatno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do XX. travnja 2022.

# 2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA

## 2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je nabava usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za novu zgradu Kliničkog bolničkog centra Osijek, a isti je detaljno opisan u Projektnom zadatku, koji čini Prilog 1 ove Dokumentacije o nabavi.

Predmetni postupak javne nabave provodi se u sklopu projekta „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“, koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentne oznake KK.10.1.3.04.0001. Planirano razdoblje provedbe projekta „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“ je od 1.5.2019. do 31.12.2023.

CPV oznake predmeta nabave:

71250000-5 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi

71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

71221000-3 Arhitektonske usluge za zgrade

71327000-6 Usluge projektiranja nosive konstrukcije

71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge

71300000-1 Tehničke usluge

Usluge projektiranja te ishođenje posebnih uvjeta, svih potrebnih potvrda te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole u okviru predmetnog ugovora obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

- Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole na osnovu idejnog rješenja danog u Studiji izvodljivosti i sukladno projektnom zadatku

- Izrada parcelacijskih elaborata i provedba parcelacije u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama u svrhu spajanja katastarskih čestica u obuhvatu zahvata planirane izgradnje Novog KBC-a Osijek

- Izrada glavnog projekta i pripadajuće dokumentacije, te ishođenje građevinske dozvole

- Ishođenje posebnih uvjeta, lokacijske dozvole, provedbu parcelacije i predaju zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole

- Ishođenje nostrifikacije projekta sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske u slučaju da je projekt izrađen prema stranim propisima.

Za idejni projekt projektant treba ishoditi sve potrebne posebne uvjete te slijedom toga i lokacijsku dozvolu.

Nakon ishođene lokacijske dozvole potrebno je provesti postupak parcelacije sukladno lokacijskoj dozvoli te ishoditi sve potrebne potvrde za provedbu parcelacije u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole.

Projektant je u obvezi izraditi glavne projekte, te nakon odobrenja Naručitelja podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Projektant je u obvezi izvršiti sve potrebne radnje i naknadne dorade projektne dokumentacije na zahtjev javnopravnih tijela i institucija koje sudjeluju u postupku izdavanja građevinske dozvole.

## 2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.

U predmetnoj nabavi nije moguće dijeliti predmet nabave na grupe sukladno čl. 204. st. 1. ZJN 2016.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe iz razloga što predmetne usluge čine nedjeljivu cjelinu, gdje su predmetne funkcije i poslovi međusobno povezani i međuovisni te bi podjela na grupe učinila pružanje predmetnih usluga neefikasnim i neučinkovitim.

Gospodarski subjekti su dužni nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.

## 2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa

Nije primjenjivo sukladno točki 2.2. Dokumentacije o nabavi.

## 2.4. Količina predmeta nabave

Količina i opseg predmeta nabave su točni i određeni su Troškovnikom i Projektnim zadatkom ove Dokumentacije o nabavi. Nabava se odnosi na cjelokupan predmet nabave, te ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg usluga koji se traži ovom Dokumentacijom o nabavi.

## 2.5. Tehničke specifikacije

Naručitelj u ovom postupku javne nabave, sukladno prirodi predmeta nabave, ne određuje tehničke specifikacije za predmet nabave nego daje opis predmeta nabave sukladno priloženom projektnom zadatku.

## 2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)

Nije primjenjivo budući da se radi o nabavi usluga te Naručitelj u Dokumentaciji o nabavi ne upućuje na marku, izvor, patent itd.

## 2.7. Troškovnik

Troškovnik čini Prilog 2 ove Dokumentacije o nabavi.

Cijena se izražava u valuti HRK te se zaokružuje na dvije decimale.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj ne smije mijenjati tekst ili količine navedene u Troškovniku.

Troškovnik se obvezno dostavlja u formatu u kojem je objavljen u EOJN, što uključuje sve izmjene i dopune istog koje su, ukoliko ih je bilo, objavljene u EOJN RH. Popunjeni Troškovnik u prilaže se u digitalnom obliku u ponudi.

Naručitelj će u postupku pregleda i ocjene ponuda uspoređivati cijenu ponude bez PDV-a.

Prilikom ispunjavanja troškovnika ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke.

Ako cijena ponude bez PDV-a iskazana u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a iskazanoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a iskazana u Troškovniku.

Ponuditelj mora iskazati cijenu ponude jer je ugovor o javnoj nabavi naplatni ugovor.

Troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom.

## 2.8. Mjesto izvršenja ugovora

Usluga će se izvršiti:

- u prostorijama (uredu) Izvršitelja;

- na lokaciji budućeg gradilišta zgrade Kliničkog bolničkog centra Osijek (Gacka ulica, Osijek);

- na lokaciji ureda Naručitelja, u Kliničkom bolničkom centru Osijek, J. Huttlera 4, Osijek;

- na lokacijama ureda nadležnih institucija koje sudjeluju u postupcima izdavanja potrebnih dozvola.

## 2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Ugovor započinje obostranim potpisom ugovora. Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije zaključno sa trenutkom pokretanja upravnog postupka za ishođenje građevinske dozvole traje 12 mjeseci ili do 15.12.2023. godine, ovisno što nastupi ranije. Cjelokupne ugovorne obveze završavaju po ishođenju građevinske dozvole što uključuje i otklanjanje svih nedostataka u projektno-tehničkoj dokumentaciji, ako je primjenjivo.

Rok trajanja ugovora moguće je produžiti slijedom opravdanih okolnosti, primjerice više sile uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj u obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka trajanja ugovora.

Izraz viša sila, kao što ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredviđene događaje koji utječu na mogućnost Izvršitelja u izvršenju usluge, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje ispravno postupanje obiju strana ne može prevladati, kao što su štrajkovi, izgredi, nemiri i neredi od strane osoba koje nisu osoblje Izvršitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci, pobune, epidemije, pandemije, posljedice epidemija i pandemija, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, građanski nemiri, eksplozije i sl.

Ukoliko prilikom izvršenja ugovora nastanu opravdane okolnosti zbog kojih će biti potrebno produžiti rok izvršenja ugovora, svaka izmjena provest će se sukladno primjenjivim odredbama ZJN 2016.

# 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Odredbe iz poglavlja 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA, utvrđuju se:

- u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno,

- ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno,

- ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za svakog subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja pojedinačno.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku ne kraćem od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz sustav EOJN RH.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, zatražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog subjekta u primjernom roku ne kraćem od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz sustav EOJN RH.

## 3.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno članku 251. ZJN 2016

## 3.1.1. Osuđivanost za kaznena djela

Sukladno članku 251. ZJN 2016 Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastanu Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona, članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona; članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona, članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00.,

129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona; članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona, članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta nabave kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD): Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Obveza davanja informacija o državljanstvu: Gospodarski subjekti koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske imaju na zahtjev Naručitelja navesti u kojoj državi imaju poslovni nastan, odnosno podatak o državljanstvu.

Naručitelj može prije donošenja odluke od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.1.1., i to:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,

- jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana

gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ili

- ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke 13.1., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Napomena: Sukladno članku 20. stavku 12. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi, Izjavu iz ove točke Dokumentacije (iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016) može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Predložak navedene Izjave čini Prilog 5. ove Dokumentacije o nabavi.

## 3.1.2. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno članku 252. ZJN 2016

Naručitelj će, sukladno članku 252. ZJN 2016, isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u  Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od navedenog, Naručitelj, sukladno članku 252. stavku 2. ZJN 2016, neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može prije donošenja odluke od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.1.2., i to :

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ili drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave

- ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. Dokumentacije o nabavi Naručitelj će prihvatiti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojim kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

## 3.3. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, od 5 (pet) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o nabavi NE DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz ponudu.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. i 3.1.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici putem EOJN RH. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

Sukladno Pravilniku o dokumentaciji smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave. Također, smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

Sukladno članku 87. ZJN 2016 otvoreni postupak javne nabave započinje od dana slanja poziva na nadmetanje.

## 3.4. Odredbe o samokorigiranju

Sukladno odredbama članka 255. ZJN 2016, gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, (opisati poduzete mjere vezano uz „samokorigiranje“ gdje je isto primjenjivo).

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, na zahtjev naručitelja gospodarski subjekt dostavlja dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije.

# 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)

Gospodarski subjekti moraju dokazati svoju:

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,

- ekonomsku i financijsku sposobnost

- tehničku i stručnu sposobnost

Gospodarski  subjekti dokazuju svoju sposobnost sukladno  uvjetima  i  dokumentima  iz ove  točke Dokumentacije o nabavi. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta sukladno člancima 264.-268. ZJN 2016, Naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata (sukladno člancima 264. i 279. ZJN 2016).

## 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Za potrebe dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

- Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati traženo.

Odgovornost je odabranog ponuditelja da tijekom izvršavanja ugovora kontinuirano osigurava pravne pretpostavke za obavljanje djelatnosti. U slučaju da tijekom izvršenja ugovora naručitelj utvrdi da odabrani ponuditelj obavlja neregistriranu djelatnost u smislu propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, naručitelj će odabranog ponuditelja prijaviti nadležnim tijelima i raskinuti ugovor.

## 4.2. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine

### 4.2.1. Ukupan godišnji promet

Za potrebe dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti, gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da njegov opći godišnji promet u svakoj od posljednje tri dostupne financijske godine (ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna) iznosi minimalno 5.000.000,00 HRK.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a), a ako je primjenjivo točka 3).

Naručitelj će  prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje predmetni uvjet sposobnosti (osim ako iste već posjeduje):

- Izjavu o općem prometu gospodarskog subjekta za prethodne tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna;

- ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti iznad navedenu Izjavu, predmetnu sposobnost može dokazati i bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim. Za dokaz iz ove točke Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će smatrati prikladnim dokumentom i financijska izvješća, odnosno izvatke iz takvih izvješća iz kojih je vidljiv podatak o ukupnom traženom prometu gospodarskog subjekta.

## 4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

Sukladno članku 259. ZJN 2016 javni naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijeva da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva.

### 4.3.1. Popis glavnih usluga

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom deset (10) godina koje prethode toj godini pružio usluge iste ili slične predmetu nabave, pri čemu mora dokazati:

- da je uredno izvršio minimalno jednu (1), a maksimalno pet (5) usluga istih ili sličnih predmetu nabave u iznosu od kumulativno 10.000.000,00 HRK bez PDV-a i

- da minimalno jedna pružena (1) usluga prikazana prema točki iznad sadrži izradu glavnog projekta za zgradu čija je namjena u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi) i/ili poslovna zgrada uredske namjene i/ili trgovački centar i/ili hotel, bruto razvijene površine (BRP) minimalno 50.000 m2.

Naručitelj propisuje period od 10 godina koje prethode godini u kojoj je započeo postupak javne nabave kako bi, uvažavajući kompleksnost predmeta nabave, osigurao odgovarajuću razinu tržišnog natjecanja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 1c), te točka 10) ako je primjenjivo.

Naručitelj će  prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi popratne ažurirani popratni dokument kojim dokazuje predmetni uvjet sposobnosti (osim ako isti već posjeduje):

- Popis pruženih usluga, koji minimalno mora sadržavati:

– Naziv i sjedište druge ugovorne strane,

– Opis pruženih usluga,

– Datum izvršenja usluge,

– Vrijednost pružene usluge u HRK bez PDV-a.

Ako su vrijednosti izvršenih usluga izražene u valuti različitoj od HRK, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u HRK koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan slanja na objavu Obavijesti o nadmetanju za predmetni postupak.

### 4.3.2. Stručna sposobnost

Naručitelj uvjetuje obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge kako je navedeno u nastavku.

Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati da raspolaže sa ispod navedenih šest (6) ključnih stručnjaka:

- Voditelj tima projektanata i glavni projektant

- Projektant arhitektonske struke

- Projektant građevinske struke

- Projektant strojarske struke

- Projektant elektrotehničke struke

- Stručnjak za medicinsku tehnologiju

Ponuditelj mora dokazati da imenovani stručnjaci imaju stručnu sposobnost kako slijedi:

| KLJUČNI STRUČNJAK | MINIMALNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE |
| --- | --- |
| KS1. Voditelj tima projektanata i glavni projektant | Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u području arhitekture ili građevinarstva ili strojarstva ili elektrotehnike |
| KS2. Projektant arhitektonske struke | Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u području arhitekture |
| KS3. Projektant građevinske struke | Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u području građevinarstva |
| KS4. Projektant strojarske struke | Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u području strojarstva |
| KS5. Projektant elektrotehničke struke | Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u području elektrotehnike |
| KS6. Stručnjak za medicinsku tehnologiju | Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u tehničkom području |

Napomena: Na poziciju Ključnog stručnjaka 1 - Voditelj tima projektanata i glavni projektant može biti imenovana ista osoba koja je ujedno imenovana na poziciju Ključnog stručnjaka 2 ili Ključnog stručnjaka 3 ili Ključnog stručnjaka 4 ili Ključnog stručnjaka 5 u ponudi.

Uz gore spomenute Ključne stručnjake, ponuditelj je dužan u ponudi dokazati raspolaganje ne-ključnim stručnjacima koji će biti angažirani tijekom provedbe ugovora, i to:

NSK1. Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara

NKS2. Ovlašteni inženjer geodezije

NKS3. Projektant prometne struke

NKS4. Projektant krajobraznog uređenja

NKS5. Projektant dizala

NKS6. Projektant tehnologije kuhinje

NKS7. Projektant tehnologije zbrinjavanja otpada

NKS8. Koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja

U ponudi je potrebno samo navesti imena i prezimena osoba koje se imenuju na poziciju pojedinog ne-ključnog stručnjaka, dok su minimalne obrazovne kvalifikacije i specifično stručno iskustvo koje pojedini ne-ključni stručnjak mora ispuniti propisani točkom 7.7.1. ove Dokumentacije o nabavi.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 6), te točka 10 ako je primjenjivo.

Naručitelj će  prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti (osim ako iste već posjeduje):

- presliku diplome, svjedodžbe ili drugog jednakovrijednog dokumenta kojim se nedvojbeno može dokazati da pojedini ključni stručnjak posjeduje odgovarajuće obrazovne kvalifikacije sukladno traženom za pojedini profil ključnog stručnjaka,

- Izjavu o raspolaganju ne-ključnim stručnjacima

## 4.3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt može se osloniti na ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni drugi subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. Naručitelj će provjeriti ispunjavaju li drugi gospodarski subjekti na čije sposobnosti se namjerava osloniti određeni gospodarski subjekt, propisane kriterije za odabir (uvjete sposobnosti), odnosno postoje li osnove za isključenje koje je Naručitelj propisao ovom Dokumentacijom o nabavi.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, tada je njihova odgovornost za izvršenje ugovora solidarna.

Okolnost da će imati na raspolaganju resurse drugih subjekata gospodarski subjekt dokazuje ugovorom ili sporazumom između njega i drugog subjekta, ili izjavom drugog subjekta kojom drugi subjekt prihvaća obvezu stavljanja na raspolaganje gospodarskom subjektu resursa nužnih za izvršenje ugovora o javnoj nabavi (predmetni dokazi se dostavljaju u sklopu provjere ažuriranih popratnih dokumenata). Slijedom toga proizlazi da valjana izjava, sporazum ili ugovor kojom drugi subjekt prihvaća obvezu stavljanja na raspolaganje ponuditelju ili zajednici gospodarskih subjekata resursa nužnih za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, mora sadržavati minimalno sljedeće elemente:

˗ naziv drugog subjekta koji stavlja na raspolaganje svoje resurse,

˗ naziv ponuditelja ili zajednice gospodarskih subjekata kojemu se resursi ustupaju,

˗ naziv predmeta ove javne nabave, odnosno puni naziv projekta koji je predmet ovog javnog nadmetanja za koji se resursi stavljaju na raspolaganje,

˗ specificirani opis resursa koji se ustupaju za izvršenje ovog Ugovora (financijski/tehnički/stručni).

- Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata se može osloniti na sposobnost članova zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelja ili drugih subjekata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta sukladno ovom pododjeljku, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama; u skladu s odredbama članka 264. ZJN 2016.

Ako ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete tražene točkama 3. i 4. ove Dokumentacije o nabavi, Naručitelj je obvezan odbiti ponudu tog ponuditelja te zatražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

## 4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj

Nije primjenjivo.

## 4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

Naručitelj je u točkama 4.1., 4.2. i 4.3. ove Dokumentacije o nabavi odredio dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

Sukladno članku 262. ZJN 2016 javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH. Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Sukladno članku 263. ZJN 2016, javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija Naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. Odjeljka C. ZJN 2016.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz ove Dokumentacije o nabavi, javni naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te će, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente tražene iz ove Dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente.

Javni naručitelj može pozvati ponuditelja da nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno ovoj Dokumentacije o nabavi, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 293. odnosno 263. ZJN 2016.

# 5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT – ESPD)

U cilju dokazivanja da Ponuditelj nije u jednoj od situacija zbog koje se isključuje iz ovog postupka javne nabave, te u cilju dokazivanja ispunjavanja traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, Ponuditelj u svojoj ponudi, kao njen sastavni dio prilaže popunjenu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (eng. European Single Procurement Document – ESPD – dalje u tekstu). ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta,

## 5.1. Upute za popunjavanje ESPD obrasca

Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti zasebno ispunjeni eESPD obrazac.

Naručitelj je na temelju podataka iz ove Dokumentacije o nabavi kroz sustav EOJN kreirao elektroničku verziju ESPD obrasca u .xml. formatu - e-ESPD zahtjev u koji je upisao osnovne podatke i definirao tražene dokaze te je kreirani e-ESPD zahtjev (u.xml i .pdf formatu) priložio ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Gospodarski subjekt obvezni su u e-ESPD obrascu (u .xml formatu)  izraditi i dostaviti svoje odgovore sukladno definiranim zahtjevima Naručitelja.

Gospodarski subjekt ispunjava e-ESPD obrazac u poljima koja ja Naručitelj odredio kao „Informacija se traži“.

Upute za preuzimanje e-ESPD zahtjeva te kreiranje e-ESPD odgovora: e-ESPD zahtjev naručitelja gospodarski subjekti preuzimaju u .xml formatu na popisu objava kao dio dokumentacije o nabavi te kroz platformu EOJN RH kreira odgovor.

Kreiranje e-ESPD odgovora u EOJN RH kroz modul ESPD:

U  izborniku "ESPD" odabire se "Moji ESPD"

te odabrati  polje „Novi ESPD odgovor“

Učitati preuzeti ESPD zahtjev u xml formatu.

Nakon učitavanja EOJN RH automatski ispisuje osnovne podatke o postupku, a gospodarski subjekt upisuje odgovore za tražene podatke koristeći navigaciju EOJN RH, („dalje“, „Spremi i dalje“ i „Natrag“). E- ESPD odgovor  generira se u pdf. i .xml formatu te ga gospodarski subjekt preuzima u .zip datoteci na svoje računalo. U trenutku predaje elektroničke ponude gospodarski subjekt prilaže generirani e-ESPD obrazac – odgovor u .xml formatu.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen samo jedan ESPD obrazac.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za svakog pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (vidi Dio II., Odjeljak C ESPD obrasca).

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja (vidi Dio II., Odjeljak D ESPD obrasca).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član zajednice gospodarskog subjekta mora dostaviti zaseban ESPD obrazac u kojem su utvrđeni relevantni podaci za svakog člana zajednice gospodarskog subjekta u skladu s zahtjevima ove Dokumentacije o nabavi.

U slučaju podugovaratelja, gospodarski subjekt mora dostaviti zaseban ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci za podugovaratelja traženi ovom dokumentacijom o nabavi. U ESPD obrascu se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije. Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD obrascu navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno prethodnom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio ažuriranih popratnih dokumenata ili dokaza. ESPD nije potrebno potpisati niti ovjeravati pečatom.

# 6. PODACI O PONUDI

## 6.1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da će izvršiti isporuku robe, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije, ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst iz ove Dokumentacije.

Ponuda se dostavlja u elektroničkom obliku elektroničkim sredstvima komunikacije, izuzev dijelova ponude koje je sukladno odredbama ove Dokumentacije o nabavi moguće dostaviti odvojeno od elektroničke ponude.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

### 6.1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje  ponuditelja u roku valjanosti ponude, neovisno o tome je li potpisana ili nije, te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ponuditelj nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuditelj nije obvezan dostaviti presliku ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Ponuditelji kreiraju ponudu u sustavu EOJN RH koja sadrži sljedeće:

- Uvez ponude s ponudbenim listom kreiran putem EOJN RH,

- Ispunjen Troškovnik (Prilog 2 Dokumentacije o nabavi)

- Ispunjen e-ESPD obrazac za sve gospodarske subjekte u ponudi (Prilog 6 Dokumentacije o  nabavi),

- Jamstvo za ozbiljnost ponude (dostavlja se u izvorniku odvojeno od e-ponude) ili dokaz o uplaćenom novčanom pologu u sklopu e-ponude

- Ispunjene Obrasce za prikaz kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (iz Priloga 4 Dokumentacije o nabavi ili obrasci u slobodnoj formi s traženim sadržajem)

Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke o ponuditelju, i to za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

### 6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička

Ponuda ili njezin dio koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička izrađuju se na način da čine cjelinu. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su jamstvo za ozbiljnost ponude, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u ponudi kao dio ponude.

## 6.2. Način dostave ponude

### 6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (eng. upload/učitavanje) dokumenata ponude. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude stoga sadrži podatke o Naručitelju, Ponuditelju ili Zajednici gospodarskih subjekata, po potrebi Podugovarateljima, ponudi te u Elektroničkom oglasniku javne nabave generirani Ponudbeni list (npr. obrasci, troškovnici i sl.)

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude te se bez odgode Ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednim brojem ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:

- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u Elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog oglasnika,

- Gospodarski subjekt je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

### 6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda mijenjati svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u Elektronički oglasnik javne nabave, Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ponuditelj je obvezan izmjenu ili odustanak od ponude dostaviti na isti način kao i osnovnu ponudu s naznakom da se radi o izmjeni ili odustanku.

U slučaju odustanka od ponude, EOJN RH trajno onemogućava pristup toj ponudi ako je dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije, a javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditelju ponudu ili njezine dijelove ponude ako su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička. Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, odabirom na mogućnost "Odustajanje".

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

### 6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016.

Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom četiri sata prije isteka roka za dostavu nije moguće:

- priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu, uključujući troškovnik

- kreirati ili priložiti uvez ponude

- dostaviti ponudu

Nedostupnost, naručitelj ili gospodarski subjekt dužan je prijaviti Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

- obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja u postupku javne nabave, ako je moguće

- obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

- objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje četiri sata do isteka roka za dostavu, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH rok za dostavu ne teče dok se ista ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 34. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika o dokumentaciji.

Nakon zaprimanja obavijesti naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili ispravka poziva na dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

### 6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička

Sukladno članku 60. ZJN 2016, elektronička sredstva komunikacije nisu obvezna ako:

- bi zbog specijalizirane prirode nabave korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo posebne alate, opremu ili formate datoteka koji nisu opće dostupni ili nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije

- aplikacije koje podržavaju formate datoteka prikladne za opis ponuda koriste formate datoteka koji se ne mogu obraditi bilo kojom drugom otvorenom ili općedostupnom aplikacijom ili se na njih primjenjuje sustav zaštite vlasničke licencije te ih naručitelj ne može preuzimati niti ih koristiti na daljinu

- bi korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo specijaliziranu uredsku opremu koja nije široko dostupna naručiteljima

- se određeni predmeti kao što su uzorci, makete i slično ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

- izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

- se na nabavu primjenjuje propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti ili propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Takva komunikacija se odvija putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, telefaksom ili njihovim kombiniranjem s elektroničkim sredstvima.

Stoga, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju izvornike dokumenata ili dokaza koje nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije, poput jamstva za ozbiljnost ponude.

Dio ponude koji se dostavlja sredstvima koja nisu elektronička, dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.

Na omotnici mora biti naznačeno:

Klinički bolnički centar Osijek

J. Huttlera 4

31000 Osijek

Naziv predmeta nabave: USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA NOVI KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Evidencijski broj nabave: VV-22/42

Naznaka: »dio ponude (npr. „jamstvo za ozbiljnost ponude“) koje se dostavljaju odvojeno od elektronički dostavljene ponude«

Naznaka: »NE OTVARAJ“

Na omotnici ponuditelj mora naznačiti:

- naziv i adresa ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata

Omotnica se dostavlja u Urudžbeni zapisnik KBC-a Osijek, na adresu:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

J. Huttlera 4

31000 Osijek

Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuda ili njezin dio koji su dostavljeni nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u upisnik o zaprimanju ponuda te se neotvoreni vraćaju pošiljatelju bez odgode, a naručitelj je obvezan to navesti u zapisniku o pregledu i ocjeni.

## 6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje

Varijante ponuda nisu dopuštene.

## 6.4. Način određivanja cijene i valuta ponude

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti.

Cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuda se odnosi na cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj se obvezuje predmet nabave izvršavati po cijeni naznačenoj u ponudi dostavljenoj na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave. Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se u Troškovniku na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis PDV-a ostavlja se prazno.

## 6.5. Valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u hrvatskim kunama (HRK).

## 6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazan je u tablici u nastavku.

| Kriterij | Relativni značaj | Maksimalni broj bodova |
| --- | --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a (C) | 50% | 50 |
| Specifično iskustvo ključnih stručnjaka (IKS) | 50% | 50 |
| Maksimalni broj bodova |  | 100 |

Najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s ukupno najvećom ocjenom dobivenom zbrojem svih kriterija.

UB= C+IKS

UB	- ukupan broj bodova

C	- broj bodova ponude po izračunu za cjenovni kriterij

IKS	- broj bodova ponude po izračunu za kriterij specifičnog iskustva KS

Maksimalan broj bodova koje ponuda može dobiti je 100 bodova.

Naručitelj će nakon što izvrši bodovanje valjanih ponuda iste rangirati prema broju bodova od one koja je ostvarila najveći broj bodova pa nadalje, te će sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrati onu ponudu koja ostvari najveći broj bodova. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, temeljem članka 302. stavak 3. ZJN 2016, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

### 6.6.1.  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti

### Cijena ponude bez PDV-a

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 50 bodova. Onaj Ponuditelj koji dostavi ponudu s najnižom cijenom dobit će maksimalni broj bodova.

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

C*50

C	- broj bodova ostvaren na temelju cijene promatrane ponude bez PDV-a

CN	- najniža cijena ponude u postupku nabave

CP 	- cijena ponude koja se ocjenjuje

50 - najviši ostvarivi broj bodova na temelju kriterija cijena

### Specifično iskustvo ključnih stručnjaka

Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 50. Naručitelj će svakoj ponudi dodijeliti odgovarajući broj bodova po ovom kriteriju sukladno tablici u nastavku:

- Voditelj tima projektanata i glavni projektant

- Projektant arhitektonske struke

- Projektant građevinske struke

- Projektant strojarske struke

- Projektant elektrotehničke struke

- Stručnjak za medicinsku tehnologiju

| Specifično iskustvo ključnih stručnjaka | Broj | Bodovanje | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| Ključni stručnjak 1: Voditelj tima projektanata i glavni projektant |  |  |  |
| Broj završenih* glavnih projekata za izgradnju nove građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi) i/ili poslovne zgrade uredske namjene i/ili trgovačkog centra i/ili hotela, na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao glavni projektant, minimalne građevinske (bruto) površine zgrade 40.000 m2. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. | 0 1 2 3 4 5 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Kumulativni broj projektiranih bruto metara kvadratnih (m2) u okviru završenih* glavnih projekata izgradnje novih zgrada zdravstvenih ustanova** čija je građevinska bruto površina pojedine zgrade jednaka ili veća od 5.000 m2 na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao glavni projektant. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. **Zdravstvenim ustanovama smatraju se klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, domovi zdravlja i zavodi. Napomena: Pri bodovanju se neće uzimati u obzir projekti za zgrade čija je građevinska bruto površina manja od 5.000 m2. | 0,00 m2– 4.999,99 m2 5.000,00 m2 – 19.999,99 m2 20.000,00 m2 – 49.999,99 m2 50.000,00 m2 – 79.999,99 m2 80.000,00 m2 – 99.999,99 m2 100.000,00 m2 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Ključni stručnjak 2: Projektant arhitektonske struke |  |  |  |
| Broj završenih* glavnih projekata za izgradnju nove građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi) i/ili poslovne zgrade uredske namjene i/ili trgovačkog centra i/ili hotela na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao projektant arhitektonske struke minimalne građevinske (bruto) površine zgrade 40.000 m2. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. | 0 1 2 3 4 5 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Kumulativni broj projektiranih bruto metara kvadratnih (m2) u okviru završenih* glavnih projekata izgradnje novih zgrada zdravstvenih ustanova** čija je građevinska (bruto) površina pojedine zgrade jednaka ili veća od 5.000 m2 na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao projektant arhitektonske struke. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. **Zdravstvenim ustanovama smatraju se klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, domovi zdravlja i zavodi. Napomena: Pri bodovanju se neće uzimati u obzir projekti za zgrade čija je građevinska bruto površina manja od 5.000 m2. | 0,00 m2– 4.999,99 m2 5.000,00 m2 – 19.999,99 m2 20.000,00 m2 – 49.999,99 m2 50.000,00 m2 – 79.999,99 m2 80.000,00 m2 – 99.999,99 m2 100.000,00 m2 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Ključni stručnjak 3: Projektant građevinske struke |  |  |  |
| Broj završenih* glavnih projekata građevinske konstrukcije za izgradnju nove višeetažne zgrade minimalne građevinske (bruto) površine zgrade 40.000 m2. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. | 0 1 2 3 4 5 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Ključni stručnjak 4: Projektant strojarske struke |  |  |  |
| Broj završenih* glavnih projekata za izgradnju nove građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi) i/ili poslovne zgrade uredske namjene i/ili trgovačkog centra i/ili hotela na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao projektant strojarske struke minimalne građevinske (bruto) površine zgrade 40.000 m2. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. | 0 1 2 3 4 5 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Kumulativni broj projektiranih bruto metara kvadratnih (m2) u okviru završenih* glavnih projekata izgradnje novih zgrada zdravstvenih ustanova** čija je građevinska (bruto) površina pojedine zgrade jednaka ili veća od 5.000 m2 na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao projektant strojarske struke. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. **Zdravstvenim ustanovama smatraju se klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, domovi zdravlja i zavodi. Napomena: Pri bodovanju se neće uzimati u obzir projekti za zgrade čija je građevinska bruto površina manja od 5.000 m2. | 0,00 m2– 4.999,99 m2 5.000,00 m2 – 19.999,99 m2 20.000,00 m2 – 49.999,99 m2 50.000,00 m2 – 79.999,99 m2 80.000,00 m2 – 99.999,99 m2 100.000,00 m2 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Ključni stručnjak 5: Projektant elektrotehničke struke |  |  |  |
| Broj završenih* glavnih projekata za izgradnju nove građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi) i/ili poslovne zgrade uredske namjene i/ili trgovačkog centra i/ili hotela na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao projektant elektrotehničke struke minimalne građevinske (bruto) površine zgrade 40.000 m2. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. | 0 1 2 3 4 5 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Kumulativni broj projektiranih bruto metara kvadratnih (m2) u okviru završenih* glavnih projekata izgradnje novih zgrada zdravstvenih ustanova** čija je građevinska (bruto) površina pojedine zgrade veća od 5.000 m2 na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao projektant elektrotehničke struke. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. **Zdravstvenim ustanovama smatraju se klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, domovi zdravlja i zavodi. Napomena: Pri bodovanju se neće uzimati u obzir projekti za zgrade čija je građevinska bruto površina manja od 5.000 m2. | 0,00 m2– 4.999,99 m2 5.000,00 m2 – 19.999,99 m2 20.000,00 m2 – 49.999,99 m2 50.000,00 m2 – 79.999,99 m2 80.000,00 m2 – 99.999,99 m2 100.000,00 m2 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Ključni stručnjak 6: Stručnjak za medicinsku tehnologiju |  |  |  |
| Broj završenih* glavnih projekata za izgradnju nove građevine zdravstvene ustanove** na kojima je stručnjak sudjelovao kao stručnjak za medicinsku tehnologiju minimalne građevinske (bruto) površine zgrade 20.000,00 m2. *Pod završenim glavnim projektom se smatra glavni projekt za kojeg je izdan odgovarajući akt za građenje. **Zdravstvenim ustanovama smatraju se klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, domovi zdravlja i zavodi. | 0 1 2 3 4 5 i više | 0 1 2 3 4 5 | Do 5 bodova |
| Ukupni broj bodova za specifično iskustvo ključnih stručnjaka |  |  | 50 bodova |

Za potrebe bodovanja specifičnog iskustva iznad navedenih stručnjaka, gospodarski subjekt mora u ponudi dostaviti ispunjene Obrasce za prikaz kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude,  u kojima mora navesti sve informacije relevantne za ocjenu iznad traženog iskustva stručnjaka po pojedinom kriteriju, kao i kontakt podatke za provjeru istinitosti navoda (ime i prezime, telefonski broj i e-mail). Naručitelj zadržava pravo provjere svih podataka o specifičnom iskustvu stručnjaka kod navedenih kontakt osoba.

Obrasci mogu biti dostavljeni u formi iz Priloga 4 Dokumentacije o nabavi ili u slobodnoj formi, iz koje mora biti vidljivo specifično iskustvo koje će se koristiti za postupak bodovanja sukladno iznad definiranim kriterijima. U slučaju da takvi obrasci ne budu dostavljeni u ponudi ili se za pojedinog stručnjaka ne demonstrira iznad navedeno iskustvo po određenom kriteriju, za isti će mu biti dodijeljeno 0 bodova.

## 6.7. Jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija, međunarodno priznatih certifikata i sličnih potvrda na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

Ukoliko ponuditelj dostavi neki dokument na stranom jeziku, dužan je po zaprimljenom pisanom zahtjevu naručitelja dostaviti prijevod dokumenta, koji ne mora biti ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača. U slučajevima u kojima dostavljeni prijevod ostavlja dvojbe i nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj će primjenom odredbe čl. 263. st. 2. ZJN 2016 zatražiti od ponuditelja u svrhu objašnjenja i nadopune, dostavu ovjerenog prijevoda od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

## 6.8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 120 (stodvadeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda, s tim da Naručitelj može pisanim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponuda.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

# 7.  OSTALE ODREDBE

## 7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi

Gospodarski subjekti mogu, uz prethodnu najavu, s predstavnikom Naručitelja dogovoriti obilazak lokacije na kojoj je planiran obuhvat zahvata koji je predmet ovog postupka javne nabave u vremenskom razdoblju od objave postupka javne nabave do dana otvaranja ponuda i upoznati se s postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze. Troškove obilaska snosi gospodarski subjekt.

Ovlaštena osoba Naručitelja za kontakt s gospodarskim subjektima vezano uz predmetni postupak i termine obilaska lokacije jeste Zorislav Güttler, mag. ing. traff., Voditelj Službe za tehničke poslove KBC-a Osijek, broj telefona: 031/511-227; broj mobitela: 091/4600-344; adresa elektroničke pošte: gutler.zorislav@kbo.hr.

## 7.2. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)

Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice te se dostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od izvršnosti odluke o odabiru. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji će dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati da:

- nisu u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi,

skupno (zajednički) dokazati da:

- ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaze sposobnosti) iz ove Dokumentacije o nabavi.

## 7.3. Odredbe koje odnose na podugovaratelje

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

- dostaviti ESPD obrazac za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovaratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelj je obvezan za svakog podugovaratelja dokazati da ne postoje obvezene i ostale za isključenje iz ove Dokumentacije o nabavi.

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja iz točke 3.2. ove Dokumentacije o nabavi, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja navedene podatke i dokumente za novog podugovaratelja.

Javni naručitelj neće i ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor i u slučaju zahtjeva za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,

- u slučaju preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Ako se ponuditelj  na sposobnost podugovaratelja radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, podugovaratelji su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba de biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji de sklopiti naručitelj s odabranim ponuditeljem.

## 7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

### 7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi priložiti Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 660.000,00 HRK za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016., neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt može dostaviti ili bankarsku garanciju poslovne banke, ili zadužnicu, ili bjanko zadužnicu ili uplatiti novčani polog.

Ukoliko gospodarski subjekt dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije, ista mora glasiti na Naručitelja, mora biti „bezuvjetno“, „bez prigovora“, „neopozivo“ i „naplativo na prvi poziv“ i s rokom valjanost najmanje jednakom roku valjanosti ponude.

U slučaju da kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt daje zadužnicu ili bjanko zadužnicu, ista mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine broj: 115/2012 i 82/2017), odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine broj: 115/2012 i 82/2017).

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u naznačenom iznosu na račun Naručitelja, IBAN:HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: „Novčani polog javna nabava KBC Osijek, VV-22/42

Rok trajanja jamstva za ozbiljnost ponude mora biti minimalno sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od gospodarskog subjekta produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj gospodarskom subjektu daje primjeren rok. Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti bankovnog jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje bankovnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude:

- mora glasiti na sve članove zajednice (svi članovi zajednice su nalogodavci na bankarskoj garanciji), a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata ili

- svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa ili

- jedan član zajednice može biti nalogodavac, međutim jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i svi članovi zajednice trebaju biti navedeni u bankarskoj garanciji.

U slučaju da zajednica gospodarskih subjekata dostavlja zadužnicu ili bjanko zadužnicu, u sadržaj istih nije moguće navesti članove zajednice gospodarskih subjekata, niti da se radi o zajednici gospodarskih subjekata. U tom slučaju će jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti jedan član zajednice za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio garancije u formi zadužnice ili bjanko zadužnice.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, koji ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem, i slično). Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili osobnom dostavom, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno točki 6.2.4. ove Dokumentacije te u roku za dostavu ponuda.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno od dana dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku bankovnog jamstva pohraniti sukladno članku 217. ZJN 2016.

U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u HRK na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

### 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Sukladno odredbi članka 214. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 gospodarski subjekt čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda u ovom nadmetanju, u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa Ugovora o javnoj nabavi obvezan je dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza, s rokom važenja od 18 mjeseci. Naručitelj propisuje rok važenja jamstva za uredno ispunjenje razmjerno roku izrade projektno-tehničke dokumentacije te procijenjenom trajanju postupka ishođenja građevinske dozvole i obvezama Izvršitelja u vidu usklađivanja projektno-tehničke dokumentacije s uvjetima i zahtjevima nadležnih tijela prije izdavanja akta za gradnju po predmetnoj dokumentaciji. U slučaju da rok valjanosti jamstva ističe prije ishođenja akta za gradnju, Naručitelj zadržava pravo zahtijevati produljenje važenja jamstva za uredno izvršenje ugovora do ishođenja takvog akta. Naručitelj će takvo produljenje, ako je primjenjivo, zatražiti prije isteka prvotnog roka valjanosti jamstva, s rokom dostave produljenog jamstva od 10 kalendarskih dana. U slučaju da Izvršitelj ne postupi po predmetnom zahtjevu, Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Ukoliko gospodarski subjekt dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a. Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: „Novčani polog za ugovor KBC Osijek, VV-22/42 .“

Naručitelj je obvezan vratiti odabranom ponuditelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora neposredno nakon prestanka ugovornih obveza, nakon isteka roka važenja ugovora. Novčani polog se vraća na račun ponuditelja. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u HRK na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije:

- mora glasiti na sve članove zajednice (svi članovi zajednice su nalogodavci na bankarskoj garanciji), a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata ili

- svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa ili

- jedan član zajednice može biti nalogodavac, međutim jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i svi članovi zajednice trebaju biti navedeni u bankarskoj garanciji.

Ukoliko odabrani ponuditelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, Naručitelj može aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može se aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj povrijedi ugovorne obveze.

## 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

U otvorenom postupku javne nabave ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku za dostavu ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene elektroničkim putem do dd. mm. 2022. godine do hh:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana dd. mm. 2022. godine u hh:00 sati u Službi za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek.

Ponude otvaraju najmanje dva člana Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici predaju svoje ovlasti neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

U postupku javnog otvaranja ponuda u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda upisuju se elektronički dostavljene ponude prema redoslijedu zaprimanja iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda.  Redoslijed otvaranja ponuda ne utječe na stvarno vrijeme zaprimanja ponuda.

Zapisnik o otvaranju ponuda javni naručitelj će uručiti svim ovlaštenim predstavnicima  ponuditelja nazočnim na javnom otvaranju ponuda, a ostalim ponuditeljima Zapisnik o otvaranju ponuda bit će dostavljen putem EOJN-a.

### 7.5.1. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda

Nedostupnost postoji ako u sustavu u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda nije moguće:

- priložiti privatne ključeve

- izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda - izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Nedostupnost obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

- obavijestiti putem elektroničke pošte ponuditelje i članove stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave, ako je moguće

- obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

- objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

- Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja, postupak otvaranja započinje istekom roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 38. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika. Nakon zaprimanja obavijesti Naručitelj je obvezan nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji Naručitelj ne radi, otvaranje će se nastaviti prvi sljedeći radni dan. Naručitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je otvaranje ponuda javno. Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju mijenjati.

## 7.6. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. Sve elektronički dostavljene ponude EOJN RH će pohraniti na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka. U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, a Naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, druge dokumente ili dijelove ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

## 7.7. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima te posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu nakon izvršnosti Odluke o odabiru, a prije potpisa ugovora, zatražiti dostavu dokumenata sukladno odredbama ovog poglavlja Dokumentacije o nabavi. Ako odabrani ponuditelj ne dostavi potrebnu dokumentaciju u danom roku (koji može biti produžen u slučaju opravdanih okolnosti), Naručitelj će smatrati da je ponuditelj odustao od svoje ponude sukladno čl. 307. st. 7. t.2. ZJN 2016 te u tom slučaju Naručitelj može pristupiti ponovnom rangiranju ponuda.

Djelatnost projektiranja

Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15, 118/18 i 110/19) za potrebe obavljanja djelatnosti projektiranja gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora biti registriran za poslove projektiranja i imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

Strane osobe ispunjavaju uvjet sukladno Glavi VIII. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Strana osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja u Republici Hrvatskoj, u slučaju dodjele ugovora, dužna je Naručitelju pod prijetnjom raskida ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, dostaviti dokaz o postupanju sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Prema Zakonu o javnoj nabavi određeni gospodarski subjekt tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi može sudjelovati kao samostalni ponuditelj, kao član zajednice gospodarskih subjekata ili kao podugovaratelj odabranog ponuditelja. Slijedom navedenog uvjete iz ove točke Dokumentacije o nabavi može osigurati ugovaratelj, kao samostalni ponuditelj, sa članom iz zajednice gospodarskih subjekata u slučaju zajedničke ponude i podugovarateljem.

### 7.7.1. Ključni i ostali stručnjaci

a) Predloženi ključni stručnjaci dužni su posjedovati slijedeće:

1) Voditelj tima projektanata i glavni projektant

- Posjeduje naziv „ovlašteni arhitekt“ odnosno „ovlašteni inženjer“ sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN, broj 78/15, 114/18, 110/19).

2) Projektant arhitektonske struke

- Posjeduje naziv „ovlašteni arhitekt“ sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN, broj 78/15, 114/18, 110/19).

3) Projektant građevinske struke

- Posjeduje naziv „ovlašteni inženjer građevinarstva“ sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, broj 78/15, 118/18, 110/19).

4) Projektant strojarske struke

- Posjeduje naziv „ovlašteni inženjer strojarstva“ sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, broj 78/15, 118/18, 110/19).

5) Projektant elektrotehničke struke

- Posjeduje naziv „ovlašteni inženjer elektrotehnike“ sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, broj 78/15, 118/18, 110/19).

6) Stručnjak za medicinsku tehnologiju

- Posjeduje naziv „ovlašteni arhitekt“ ili „ovlašteni inženjer strojarstva“ sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, broj 78/15, 118/18, 110/19).

Sukladno tome, odabrani ponuditelj je dužan nakon donošenja Odluke o odabiru, prije potpisa ugovora dostaviti:

- Potvrde kojom potvrđuje da je aktivni član Hrvatske komore odgovarajuće struke, ne stariju od 6 mjeseci (ukoliko se radi o inženjeru iz Hrvatske);

Za iznad navedene profile stručnjaka, ukoliko je riječ o stranim stručnim osobama, primjenjuju se odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19 ), odnosno odabrani ponuditelj je nakon donošenja Odluke o odabiru, prije potpisa ugovora dužan dostaviti sljedeće dokumente:

- Potvrdu određene komore vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja sukladno čl. 65. Zakona; ili

- Potvrdu kojom se potvrđuje da je aktivni član Hrvatske komore odgovarajuće struke ne stariju od 6 mjeseci (ukoliko se radi o inženjeru s trajnim pravom obavljanja poslova u RH).

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj do potpisa ugovora ne dostavi dokumente potrebne za obavljanje poslova projektiranja, smatrat će se da je odustao od ponude. Način stjecanja prava obavljanja poslova projektiranja u Republici Hrvatskoj za strane ovlaštene fizičke osobe propisan je odredbama članka 60. – 66. Zakona.

Ne-ključni stručnjaci

Odabrani ponuditelj je dužan nakon donošenja Odluke o odabiru, prije potpisa ugovora dostaviti dokaze da ne-ključni stručnjaci imenovani u ponudi ispunjavaju sljedeće minimalne obrazovne kvalifikacije i specifično stručno iskustvo:

| NE-KLJUČNI STRUČNJAK | MINIMALNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE I SPECIFIČNO STRUČNO ISKUSTVO |
| --- | --- |
| NKS1. Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara | - Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) tehničkog smjera - Važeće ovlaštenje/rješenje za izradu elaborata zaštite od požara izdana od strane Ministarstva unutarnjih poslova |
| NKS2. Ovlašteni inženjer geodezije | - Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u području geodezije - minimalno 8 godina radnog iskustva u geodeziji u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije |
| NKS3. Projektant prometne struke | - Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u području prometa - minimalno 8 godina radnog iskustva u svojstvu ovlaštenog inženjera cestovnog prometa na izradi prometnih elaborata internih prometnica, manipulativnih površina i parkirališta |
| NKS4. Projektant krajobraznog uređenja | - Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u području arhitekture - minimalno 8 godina radnog iskustva u izradi projekata krajobraznog uređenja |
| NKS5. Projektant dizala | - Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u području strojarstva ili elektrotehnike - minimalno 5 godina radnog iskustva u izradi projekata dizala |
| NKS6. Projektant tehnologije kuhinje | - Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u tehničkom ili uslužnom (hoteljerstvo / gastronomija) području - minimalno 3 godine radnog iskustva u izradi projektno-tehničke dokumentacije za tehnologiju kuhinje - iskustvo u izradi projektno-tehničke dokumentacije za minimalno 3 kuhinje kapaciteta većeg od 1000 obroka dnevno |
| NKS7. Projektant tehnologije zbrinjavanja otpada | - Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u tehničkom području - minimalno 3 godine radnog iskustva u izradi projektno-tehničke dokumentacije za tehnologiju zbrinjavanja otpada |
| NKS8. Koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja | - Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7. prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) u tehničkom području - minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima koordinatora zaštite na radu |

Ukoliko se tijekom provedbe ugovora pokaže potreba za uvođenjem dodatnih ne-ključnih stručnjaka iz iznad propisanih ili dodatnih područja ekspertize, isto je moguće uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja.

### 7.7.2. Dodatni zahtjevi Naručitelja

Osim navedenog u Projektnom zadatku, isporučevine moraju sadržavati:

1.	procjena investicije treba biti izrađena kao zasebni dokument te treba sadržavati troškove izgradnje i troškove održavanja za vrijeme uporabnog vijeka građevine

2.	u projektu je potrebno specificirati sva zakonski potrebna ispitivanja i izdavanja uvjerenja o ispravnosti instalacije;

3. popis strukovnih ovlasti, suglasnosti, ovlaštenja ili dozvola povezanih s realizacijom projekta kojima mora udovoljiti izvoditelj radova na realizaciji projekta.

Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 5 (pet) primjeraka dokumenata izrađenih u sklopu premeta ove nabave u tiskanom obliku, a kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD i/ili EXCEL formatu, kako je primjenjivo.

Projektnu dokumentaciju je potrebno izraditi u skladu s važećim zakonima (Zakon o prostornom uređenju (NN, broj 153/13., 65/17., 114/18, 39/2019), Zakon o gradnji (NN, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, broj 78/15, 118/18, 110/19), Zakon o građevnim proizvodima (NN, broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), podzakonskim aktima, tehničkim propisima, normativima i standardima). Osim u skladu s navedenim važećim zakonima, dokumentaciju je potrebno pripremiti i u skladu s važećim podzakonskim aktima koji se vežu na relevantno zakonodavstvo, te posebno Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Ponuditelj je obvezan pridržavati se sljedećeg:

- Angažirati ovlaštene stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom na izradi dokumentacije koja su predmet ovog predmeta nabave, sukladno važećem Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

- Tehnička dokumentacija mora sadržavati "Upute za održavanje".

- U projektu specificirati sva zakonski potrebna ispitivanja i izdavanja uvjerenja o ispravnosti instalacije, opreme i uređaja koje propisuju važeći zakonski propisi u vrijeme projektiranja te navesti ovlaštena tijela za izdavanje istih.

- Projektirane mjere zaštite na radu, moraju se očitovati i u činjenici da svi ugrađeni materijali, kako tijekom izvođenja, tako i tijekom budućeg dugogodišnjeg razdoblja korištenja nisu opasni za ljudsko zdravlje, odnosno ne uzrokuju opasna zračenja, raspadanja i druge neželjene efekte.

- Projektna dokumentacija mora sadržavati „Program kontrole i osiguranja kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova“.

- Ishoditi sve potrebne potvrde i suglasnosti od nadležnih institucija.

- Projektant ima posebnu obvezu odazvati se na poziv Naručitelja pri realizaciji projekta i na svoj rizik i o svome trošku, otkloni sve eventualno uočene nedostatke na izrađenoj projektnoj dokumentaciji koje je sam prouzročio, i to bilo da je propustio izraditi određeni dio projektne dokumentacije, bilo da je nestručno i nekvalitetno izradio projektnu dokumentaciju ili jedan njezin dio.

- Projektant je u obvezi da na pisani zahtjev Naručitelja, u svim fazama izrade projektne dokumentacije, izvrši sve potrebne izmjene u projektu koje Naručitelj ocijeni korisnim, a koji su u skladu s pravilima struke, u svrhu ispunjenja i zaštite Naručiteljevih interesa opisanih u „Opisu poslova“.

- Projektant je obvezan u obavljanju usluga zastupati interese Naručitelja na način da razmatra i predlaže racionalnija rješenja tijekom izrade dokumentacije.

- Projektant se obvezuje da neće neovlaštenim trećim stranama davati podatke o projektnoj dokumentaciji, već je dužan predmet Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu.

### 7.7.3. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Opće odredbe

U odnosu na podnošenje ponude i realizaciju ugovora, primjenjivat će se svi važeći propisi koji reguliraju područje javne nabave. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Izvršitelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu  XI. ZJN 2016.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Javni naručitelj obvezan je kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Ugovor o javnoj nabavi sklapa se u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, sukladno članku 312. stavku 1 ZJN 2016.

Mogućnost naplate penala

Naručitelj može Izvršitelju naplatiti penale po dnevnoj stopi od 2 ‰ (dva promila) od ukupnog ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja dovršetka usluga u odnosu na međusobno utvrđeni rok izrade projektno-tehničke dokumentacije i podnošenja zahtjeva za izdavanje akta za gradnju. Ukupni iznos penala ne može prekoračiti iznos od 5% (pet posto) od ukupnog ugovorenog iznosa. Naručitelj može odbiti penale od isplata koje duguje Ponuditelju. Plaćanje penala ne utječe na ostale obveze Ponuditelja.

Pravo intelektualnog vlasništva

Intelektualno vlasništvo koje nastane kao rezultat izvršenja Ugovora ili koje će proizaći na bilo koji način iz predmeta Ugovora, uključujući isključivo, sadržajno, prostorno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja autorskog djela, kao i pravo na sva tehnička rješenja i podatke koji su u njih uključeni, a do kojih se došlo tijekom izvršavanja Ugovora, pripast će neopozivo i u potpunosti Naručitelju u trenutku kada Naručitelj prihvati te rezultate ili prava. Izvršitelj mora jamčiti da na isporučenim rezultatima ne postoje nikakva prava ili zahtjevi trećih osoba, uključujući ranije postojeća prava te da je vlasništvo nad rezultatima slobodno i čisto od bilo kakvih interesa treće strane koji bi Naručitelja sprječavali i/ili ograničavali u tome da se rezultatima koristi na namjeravani način.

Sva dokumentacija uključujući mape, dijagrame, crteže, specifikacije, planove, statističke podatke, izračune, nacrte i podatke iz baza podataka, prezentacije, sažetke, računalne programi; i svi pomoćni zapisi ili materijali koje je Izvršitelj stekao, kompilirao ili pripremio tijekom izvršavanja Ugovora, smatrat će se vlasništvom Naručitelja.

Sve informacije, podaci i dokumenti koje je Naručitelj dostavio Izvršitelju za potrebe izvršenja Ugovora ostaju vlasništvo Naručitelja. Izvršitelj će nadoknaditi i na sebe preuzeti odgovornost za sve štete i troškove temeljem zahtjeva bilo koje treće osobe, uključujući autore i posrednike, s naslova navodne povrede prava intelektualnog vlasništva ili drugog nematerijalnog prava koju su nastali kao posljedica Naručiteljevog korištenja temeljem ugovora, patenata, licenci, nacrta, dizajna, modela, brenda ili žigova, osim u slučaju kada je ta povreda posljedica poštivanja dizajna ili specifikacija dostavljenih od strane Naručitelja.

Izvršitelj neće javno objavljivati informacije koji se odnose na usluge koje su predmet Ugovora, neće se pozivati na predmetne usluge prilikom pružanja usluga trećim osobama, niti će, osim u svrhe izvršenja Ugovora, otkrivati podatke o kojima je stekao saznanja za vrijeme izvršavanja Ugovora, bez prethodne suglasnosti Naručitelja. Pozivanje na Ugovor u svrhu preporuke na tržištu ili podnošenja ponude na nadmetanjima biti će dozvoljeno bez prethodnog pristanka druge ugovorne strane (Naručitelja).

Jezik i pismo ugovora

Jezik ugovora je hrvatski a pismo latinično, što znači da će se sva pisana i usmena komunikacija ugovornih strana odvijati na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Obveza je Izvršitelja da po potrebi za komunikaciju s Naručiteljem u sklopu izvršenja ugovora osigura stručno prevođenje o vlastitom trošku, koji mora biti uračunat u cijenu ponude.

Okolnosti pandemije COVID-19

Obzirom da je ovaj postupak nabave pokrenut u vrijeme proglašenja pandemije COVID-19, postoji mogućnost da će izvršenje ugovora biti onemogućeno ili znatno otežano zbog možebitnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti poput pandemije COVID-19. U slučaju da predmetne mjere onemogućuju izvršenje ugovora, Naručitelj je ovlašten obustaviti izvršenje ugovora. Jedan od mogućih razloga produljenja izvršenja ugovora je možebitno važenje mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti poput pandemije COVID-19, kada takve mjere onemogućuju ili otežavaju pravodobno izvršenje ugovora.

Mjere informiranja i vidljivosti vezano za EU sufinanciranje

Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije Izvršitelj je dužan poštivati i relevantne odredbe Priloga 7. ove Dokumentacije o nabavi (Upute za korisnike sredstava: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020.).

Pravila o financijskim korekcijama

Izvršitelj se mora upoznati s relevantnim odredbama Pravila o financijskim korekcijama koja čine Prilog 8 ove Dokumentacije o nabavi, budući da ista čine Prilog 3 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu kojeg se ovaj postupak javne nabave provodi. Naime, ukoliko Izvršitelj ne izradi projektno-tehničku dokumentaciju sukladno pravilima struke te primjenjivim Zakonima i propisima,  Naručitelju mogu biti utvrđene financijske korekcije zbog neispravno izrađenih odredbi projektno-tehničke dokumentacije koja je u nadležnosti Izvršitelja u sklopu predmetnog postupka javne nabave.

Horizontalna načela

Prilikom izvršenja predmetnog ugovora potrebno je osigurati poštivanje horizontalnih načela navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kako je navedeno u nastavku.

a) Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Projektom „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“ se promiče pristupačnost za osobe s invaliditetom i/ili funkcionalnim ograničenjima. Uz poštivanje zakonskog minimuma predviđene su dodatne aktivnosti vezane uz zabranu bilo kakvih oblika diskriminacije u okviru projektne komponente izrade projektne dokumentacije koja mora sadržavati nužne elemente. Vezano uz pristupačnost mora se paziti da se projektiraju rampe odgovarajuće širine, nagiba i površine, prostrana dizala prikladna za invalidska kolica i za osobe s dječjim kolicima te vrata odgovarajućih širina. Moraju se zahtijevati prostori za pacijente opremljeni dovoljnim brojem sjedećih mjesta te završni sloj podova mora biti protuklizan i bez odbljeska, dok boja unutarnjih zidova i snaga osvjetljenja moraju biti takvi da olakšavaju boravak slabovidnih osoba. Svi natpisi i oznake moraju poštivati, kada je to primjenjivo, odgovarajuću jezičnu terminologiju vezanu uz jednakost spolova. Svi spomenuti zahtjevi moraju biti ugrađeni u projektnu dokumentaciju.

b) Održivi razvoj

Glavna projektna aktivnost projekta „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“ odnosi se na pripremu dokumentacije za ostvarivanje strateškog projekta izgradnje novih zgrada KBC-a Osijek. S obzirom na spomenuto, o načelima održivog razvoja vodi se računa od početka, odnosno od faze pripreme projekta tj. pripreme odgovarajućih dokumenata nužnih za intervenciju u prostoru ove vrste. Sukladno spomenutome, u fazi projektiranja mora se odabrati pristup koji će omogućiti da projekt pozitivno utječe na održivi razvoj te da se predlažu najprikladnija rješenja s obzirom na specifičnosti projekta, i to u dijelu vezanom za klimatske izazove. Za iste su predviđene sive (tehnološke) mjere koje se prije svega odnose na čvrstu konstrukciju i omogućavanje bolje izolacije.

Očekivana izrađena dokumentacija trebala bi osigurati smanjenje utjecaja stakleničkih plinova, posebice CO2 čime se izravno usporavaju klimatske promjene. Navedeno je u skladu s načelom zaštite okoliša jer se potiče racionalnija upotreba energije s obzirom na postojeća loša toplinska svojstva predmetnog objekta. Očekivan je viši energetski razred zgrada te razvoj prakse dobrog ekonomskog poslovanja sve građevine. Zgrade su općenito odgovorne za 36% emisija ugljičnog dioksida te su veliki energetski problem: one s niskim standardima troše puno energije i zagađuju okoliš. Ovim projektom smanjit će se buduće redovito korištenje energije te vršiti aktivan doprinos smanjenju globalnog zatopljenja iz sektora zgradarstva.

Nadalje, u fazi projektiranja mora se odabrati pristup koji će omogućiti da projekt pozitivno utječe na održivi razvoj te da se predlažu najprikladnija rješenja s obzirom na specifičnosti projekta, i to u dijelu vezanom za učinkovitost resursa. Na iste se uzima u obzir topografija lokacije te sukladno tome učinkovitija izolacija zgrade kao i mogućnost korištenja energetski učinkovitih izvora te će se naglasak staviti na kvalitetne materijale. Vezano uz buduću potrošnju struje i vode, mora se predvidjeti korištenje energetski učinkovite rasvjete kao i proizvoda koji štede potrošnju istih (odgovarajuće svjetiljke, prekidači na senzor i izmjena prakse gašenja i paljenja svjetala, iskorištavanje dnevnog svjetla, sanitarni čvorovi, štedne žarulje, štedne slavine i sl.). Projekt će morati biti napravljen da se ishodi energetski certifikat A. Idejno rješenje arhitekture morat će predvidjeti učinkovit sustav grijanja, hlađenja, prozračivanja i pripreme tople vode (dizalice topline zrak-voda, podna i stropna grijanja i hlađenja, centralni nadzorno - upravljački sustav).

## 7. 8. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)

Na izvršenje ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

## 7.9. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje de biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje de se pružati za vrijeme trajanja ugovora

Jedinstvena kontaktna točka u Hrvatskoj:  http://psc.hr

Centar unutarnjeg tržišta EU:  www.cut.hr

Ministarstvo financija – Porezna uprava: https://www.porezna-uprava.hr

## 7.10. Rok za donošenje odluke o odabiru

Naručitelj, na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti te na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda i kriterija za odabir ponude, u postupku javne nabave donosi odluku o odabiru odnosno, ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave iz članka  298. ZJN-a 2016, odluku o poništenju.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni, Naručitelj će dostaviti sudionicima postupka javne nabave putem EOJN RH.

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponude.

Za odabir je dovoljna jedna valjana ponuda.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Zbog kompleksnosti predmeta nabave Naručitelj je odredio dulji rok za donošenje odgovarajuće odluke od zakonskog minimuma od 30 dana s obzirom da se radi se o postupku s kriterijem odabira ekonomski najpovoljnije ponuda za kompleksan predmet nabave, što analizu pristiglih ponuda čini opsežnijom. Naručitelj očekuje više ponuda u predmetnom postupku javne nabave te samim tim Naručitelj želi ostaviti dovoljno vremena za detaljnu analizu i ocjenu ponuda, bodovanje valjanih ponuda prema kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Osim toga, ZJN 2016 predviđa mogućnosti upotpunjavanja/pojašnjenja ponuda, obvezu traženja ispravka računske greške, pojašnjenja neuobičajeno niske ponude, zamjene podugovaratelja te subjekata na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja ukoliko se utvrdi da kod njih postoje osnove za isključenje, mogućnost traženja ažuriranih popratnih dokumenata i sl., što sve znatno produljuje sam postupak pregleda i ocjene ponuda, te je Naručitelj mišljenja da rok od 30 dana nije dovoljan za provedbu svih opisanih radnji.

## 7.11. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se obaviti na poslovni račun odabranog ponuditelja. Ukoliko se radi o zajednici gospodarskih subjekata, Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije.

U slučaju angažiranja podugovaratelja, odabrani ponuditelj mora svom računu obavezno priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. U tom slučaju za uslugu koju je isporučio podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

Sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15) Naručitelj će plaćanje računa izvršiti u roku ne dužem od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja elektroničkog računa. Naručitelj određuje rok od 60 dana iz razloga što se predmetni postupak javne nabave provodi u sklopu EU sufinanciranog projekta te je moguće da će slijedom relevantnih odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Naručitelj raspolagati sredstvima za isplatu ugovaratelju u roku duljem od 30 dana.

Naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati, te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. Od 1. srpnja 2019. godine, gospodarski subjekti su javnim naručiteljima obvezni poslati isključivo e-Račun. Valjanim računom smatra se račun izrađen i naručitelju dostavljen na način u potpunosti sukladan važećim zakonskim odredbama u smislu odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)  i ostalih relevantnih propisa važećih u trenutku izdavanja pojedinog računa za čitavo vrijeme trajanja ugovora.

Ugovorna dinamika plaćanja navedena je u tablici u nastavku:

| Uvjet za plaćanje | - Iznos plaćanja |
| --- | --- |
| - 1. Faza: Izrađen idejni projekt i ishođeni svi posebni uvjeti te Izvršitelju izdana pismena suglasnost Naručitelja za izdavanje računa za ovu fazu | - 38% iznosa ugovora |
| - 2. Faza: Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola te Izvršitelju izdana pismena suglasnost Naručitelja za izdavanje računa za ovu fazu | - 5% iznosa ugovora |
| - 3. Faza: Proveden postupak parcelacije zemljišta u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama. Katastarske čestice su objedinjene u jednu katastarsku česticu te Izvršitelju izdana pismena suglasnost Naručitelja za izdavanje računa za ovu fazu | - 2% iznosa ugovora |
| - 4. Faza: Izrađen glavni projekt, svi potrebni elaborati, provedene kontrole glavnog projekta i podnesen zahtjev na ishođenje građevinske dozvole, te Izvršitelju izdana pismena suglasnost Naručitelja za izdavanje računa za ovu fazu | - 55% iznosa ugovora |

S obzirom na to da će točna dinamika izvođenja pojedine faze izvršenja ugovora biti usuglašena između Izvršitelja i Naručitelja tijekom izvršenja ugovora, moguće je da će se određene faze izvršavati paralelno, što je dopušteno, a plaćanje za pojedinu fazu vršit će se po potpisu Primopredajnog zapisnika za pojedinu izvršenu fazu navedenu u tablici iznad.

U slučaju sklapanja dodatka ugovora kojim se iznos i/ili opseg ugovora mijenja, način plaćanja prema dodatku ugovora bit će točno definirana tim dodatkom, uvažavajući relevantne odredbe ZJN 2016 o dopuštenim izmjenama ugovora.

## 7.12. Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi

Sastavni dio (Prilog 9) ove Dokumentacije o nabavi je Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi, u kojem je Naručitelj definirao elemente ugovora i uvjete za njegovo izvršenje sukladno odredbama Dokumentacije o nabavi.

Sukladno članku 4. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt obvezan je tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenom u Prilogu XI. ZJN 2016.

Naručitelj Klinički bolnički centar Osijek mora ishoditi suglasnost nadležnog tijela prije potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.

### 7.12.1. Izmjene ugovora u tijeku njegovog trajanja i raskid ugovora

Izmjene ugovora tijekom njegova trajanja su moguće uzimajući u obzir da se primjenjuju odredbe članaka 314.-320. ZJN-a 2016.

Tijekom izvršenja ugovora moguća je zamjena stručnjaka, pri čemu nova osoba koja se uvodi na poziciju jednog od definiranih profila stručnjaka mora ispunjavati minimalne uvjete propisane ovom Dokumentacijom o nabavi za taj profil.  Izvršitelj je dužan pravovremeno obavijestiti Naručitelja o potrebi za zamjenom. Po obavijesti, Izvršitelj je dužan Naručitelju predložiti zamjenskog stručnjaka koji će zamijeniti inicijalnog stručnjaka, a Naručitelj je dužan provjeriti kvalifikacije predloženog zamjenskog stručnjaka na način da osigura da njegov angažman ne bi, da je prvotno bio dijelom ponude ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, imao utjecaja na rezultate postupka pregleda i ocjene ponuda te odabira ponuditelja. Dakle, ukoliko je specifično iskustvo osobe koju se mijenja bilo bodovano u sklopu kriterija za odabir ponude, zamjena tog stručnjaka moguća samo ukoliko nova osoba koja se predlaže na tu poziciju slijedom svog specifičnog iskustva ostvaruje jednak ili veći broj bodova od osobe koju mijenja. Zamjena stručnjaka moguća je isključivo uz prethodno pismeno odobrenje Naručitelja.

U slučajevima izmjene Ugovora tijekom njegova trajanja, a koje nisu značajne, primjenjuju se odredbe članaka 320. ZJN 2016.

Sukladno članku 321. ZJN 2016. značajne izmjene ugovora neće biti dopustive.

Naručitelj će ima pravo raskida ugovora ukoliko nastupe okolnosti članka 322. ZJN 2016.

Izmjene se mogu primijeniti u slučajevima, što među ostalim uključuje i:

- cijenu i rok izvršenja usluge,

- u slučaju u kojima je pružatelj usluge zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen pružati uslugu izrade projektne dokumentacije. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ugovora, a čije nastupanje pružatelj usluge u trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je pružatelj usluge zbog njih bio spriječen pružati uslugu izrade projektne dokumentacije prema planu. Razlogom produljenja roka pružanja usluge mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje pružatelj usluge nije sam uzrokovao ili iz razloga za koje nije odgovoran pružatelj usluge;

- nastupe ostale okolnosti u kojima se izmjena osnovnog ugovora može smatrati opravdanom.

## 7.13. Tajnost podataka u ponudi

Temeljem članka 52. ZJN 2016, gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Naručitelj će zatražiti dostavu akta kako bi ustanovio važenje istoga, odnosno postoji li pravna osnova.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda.

Naručitelj smije otkriti podatke iz članka 52. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni označili tajnom.

## 7.14. Uputa o pravnom lijeku

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

## 7.15. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi

Trošak izrade i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje, te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilikom preuzimanja dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekti moraju proći postupak registracije i prijave, kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti u ovom postupku javne nabave te kako bi im sustav slao eventualne dodatne informacije i objašnjenja.

U slučaju da ponuditelj podnese ponudu bez prethodne registracije i prijave na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (dokumentaciji o nabavi).

Upute za korištenje Elektroničkog oglasnika dostupne su na internetskoj stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/.

## 7.16. Završne odredbe

Za sve što nije regulirano Dokumentacijom o nabavi primjenjuju se odredbe ZJN 2016 i podzakonski propisi doneseni temeljem istog.

## 7.17. Popis priloga

PRILOG 1. Projektni zadatak

PRILOG 2. Troškovnik

PRILOG 3. Obrazac Izjave o nekažnjavanju

PRILOG 4. Obrasci za prikaz kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

PRILOG 5. Popis glavnih usluga

PRILOG 6. eESPD obrazac

PRILOG 7. Upute za korisnike sredstava: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020.

PRILOG 8. Pravila o financijskim korekcijama

PRILOG 9. Prijedlog Ugovora

PRILOG 10. Studija izvedivosti / isplativosti i analiza troškova i koristi projekta izgradnje novog KBC-a Osijek isporuka 1-6

# PRILOG 1. Projektni zadatak

Isti se objavljuju kao zaseban prilog Dokumentacije o nabavi.

# PRILOG 2. Troškovnik

Isti se objavljuju kao zaseban prilog Dokumentacije o nabavi.

# PRILOG 3. Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Sukladno članku 265. stavak 2., a u vezi s člankom 251. ZJN 2016,  dajem slijedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja __________________________________________________________________

(ime i prezime)

iz _______________________________________________________________________

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice: ____________________izdane od PP________________________

kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

_________________________________________________________________________

(naziv, adresa i OIB gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene osobno, protiv navedenog gospodarskog subjekta niti protiv svih osoba koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

odnosno za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U _________________, dana ___________. god.									   						 Potpis davatelja izjave

_________________________

M.P.

Napomena: Izjava se daje kao izjava pod prisegom ili, ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, kao izjava davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

# PRILOG 4. Obrasci za prikaz kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Isti se objavljuju kao zaseban prilog Dokumentacije o nabavi.

# PRILOG 5.1. Izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta

Naziv ponuditelja ______________________________________

| Br. | Ukupan godišnji promet gospodarskog subjekta (u HRK bez PDV-a) | Godina |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

U ______________, __/__/2022

ZA PONUDITELJA:

_______________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# PRILOG 5.2. Popis glavnih usluga

Naziv ponuditelja ______________________________________

| Br. | NAZIV I SJEDIŠTE DRUGE UGOVORNE STRANE | OPIS PRUŽENIH USLUGA | DATUM IZVRŠENJA USLUGE | VRIJEDNOST PRUŽENE USLUGE u HRK BEZ PDV-A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

U ______________, __/__/2022

ZA PONUDITELJA:

_______________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# PRILOG 6. eESPD obrazac

Isti se objavljuje kao zaseban prilog Dokumentacije o nabavi.

# PRILOG 7. Upute za korisnike sredstava: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020.

Iste se objavljuju kao zaseban prilog Dokumentacije o nabavi.

# PRILOG 8. Pravila o financijskim korekcijama

Ista se objavljuju kao zaseban prilog Dokumentacije o nabavi.

# PRILOG 9. Prijedlog Ugovora

Isti se objavljuje kao zaseban prilog Dokumentacije o nabavi.

# PRILOG 10. Studija izvedivosti / isplativosti i analiza troškova i koristi projekta izgradnje novog KBC-a Osijek

Ista se objavljuje kao zaseban prilog Dokumentacije o nabavi.

https://www.zakon.hr/z/566/Zakon-o-Hrvatskom-kvalifikacijskom-okviru

https://europa.eu/europass/hr/european-qualifications-framework-eqf

Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan Zakonom o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i propisom donesenim na temelju tog Zakona, sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju (članak 3. stavak 1. točka 5. - NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).